BIZNIS PLAN — VERZIJA 7

Klik usluga

Digitalna platforma za zanatske usluge i usluge održavanja i čišćenja

Dokument za razgovor sa potencijalnim partnerima. Test tržište: Niš, Srbija.

Napomena: platforma je do sada nosila radni naziv „KlikMajstor”. Naziv je promenjen u „Klik usluga” jer čišćenje i održavanje čine ravnopravnu polovinu ponude, a stari naziv je korisnika navodio da očekuje isključivo zanatlije.

# 1. Rezime

Klik usluga je digitalna platforma koja povezuje zanatlije i servise za čišćenje sa korisnicima u Nišu, sa planom širenja na Beograd i druge gradove tek nakon dokazanog modela na jednom tržištu.

Suština plana u jednoj rečenici: platforma se prvo pušta besplatno dok ne stekne kritičnu masu korisnika na obe strane tržišta, a tek onda se uvodi naplata — po istoj logici po kojoj je rastao KupujemProdajem.

### Šta ovaj dokument sadrži

- Fazni akcioni plan — konkretni koraci, rokovi i budžeti od validacije ideje do skaliranja.

- Rešenje za „cold start” problem — kako platforma istovremeno dobija i ponudu i tražnju, pre uvođenja naplate.

- Redosled monetizacije — šta se naplaćuje, kada, i zašto ne od prvog dana.

- Finansijske projekcije u tri scenarija — sa jasno izdvojenim pretpostavkama, umesto jedne brojke.

- Rizici i odgovori na njih — šta može da ne uspe i šta je plan u tom slučaju.

- Uloge i očekivanja od partnera — šta konkretno tražimo i šta partner dobija.

## Ključne brojke ukratko

| Pokazatelj | Vrednost |
| --- | --- |
| Test tržište | Grad Niš — 100.274 domaćinstva (Popis 2022) |
| Realno dostupno tržište u Fazama 0–2 | uže gradsko područje, oko 74.000 domaćinstava |
| Vreme do prvog prihoda | 8–10 meseci od početka |
| Potrebno ulaganje u novcu (prvih 12 meseci) | oko 3.000–4.000 EUR |
| Glavno ulaganje | vreme dvoje osnivača, ne kapital |
| Ciljna bruto zarada, Faza 3–4 (Niš) | oko 29.700 EUR godišnje |
| Ciljna bruto zarada, Godina 2–3 (Niš) | oko 73.500 EUR godišnje |

# 2. Problem i prilika

## Problem korisnika

Pronalaženje pouzdanog majstora ili spremačice u Srbiji danas se odvija kroz preporuke poznanika, Facebook grupe i oglasnike. Sve tri opcije imaju isti nedostatak: korisnik ne zna unapred da li je čovek pouzdan, kada može da dođe i koliko će naplatiti. Rezultat je da se posao odlaže, ili se plaća prvom slobodnom ponuđaču bez ikakve provere.

## Problem izvođača

Sa druge strane, dobar majstor ili mali servis za čišćenje nema stabilan dotok posla. Zavisi od sezone i usmene preporuke, a nema ni vremena ni znanja da se sam oglašava na internetu. Za njega je vredan svaki kanal koji mu donosi klijenta bez ulaganja u marketing.

## Prilika

Obe strane imaju problem koji platforma rešava istim potezom: strukturisano spajanje ponude i tražnje, sa profilom, ocenama i istorijom obavljenih poslova kao mehanizmom poverenja. Niš je pogodno test tržište — dovoljno veliko da postoji stalna tražnja, dovoljno malo da se ponuda može izgraditi ličnim kontaktom, bez marketinškog budžeta koji bi bio potreban u Beogradu.

## Veličina tržišta

| Nivo tržišta | Domaćinstava | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Grad Niš — cela administrativna teritorija | 100.274 | Popis 2022; 249.816 stanovnika, prosečno 2,46 člana po domaćinstvu |
| Uže gradsko područje | ~74.000 | Procena: 183.164 stanovnika gradskog naselja podeljeno prosečnom veličinom domaćinstva |
| Cilj Faze 2 | 500+ registrovanih | Oko 0,7% domaćinstava užeg gradskog područja |

Razlika između ova dva nivoa je bitna i namerno je istaknuta. Prigradska naselja i sela ulaze u zvaničnu statistiku Grada Niša, ali u prvim fazama nisu dostupno tržište — izvođači ne izlaze rado van grada, a tražnja za uslugama poput redovnog čišćenja tamo je znatno niža. Sve projekcije u ovom dokumentu odnose se na uže gradsko područje.

Izvor: Republički zavod za statistiku, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022.

# 3. Rešenje — kako platforma radi

- Korisnik objavljuje zahtev u jednoj od kategorija (npr. „krečenje dvosobnog stana”, „generalno čišćenje pred useljenje”), sa opisom, lokacijom i željenim terminom.

- Izvođači vide zahtev i javljaju se onima koji im odgovaraju po tipu posla i lokaciji. Korisnik bira na osnovu profila, ocena i prethodnih poslova.

- Posao se dogovara direktno između korisnika i izvođača. Platforma u prvoj fazi ne posreduje u plaćanju — to smanjuje pravnu i tehničku složenost MVP-a.

- Nakon posla korisnik ostavlja ocenu koja gradi profil izvođača. Ocene su ono što platformi daje vrednost koju Facebook grupa nema.

Ključna razlika u odnosu na oglasnik: kod oglasnika korisnik pretražuje i zove desetine brojeva. Ovde izvođači dolaze do korisnika, a poverenje je vidljivo unapred.

# 4. Katalog usluga — dve vertikale

Platforma namerno pokriva dve komplementarne vertikale. Zanatski poslovi imaju visoku vrednost ali nisku učestalost i izraženu sezonalnost; čišćenje ima nisku vrednost po poslu ali visoku učestalost tokom cele godine. Zajedno rešavaju problem sezonalnosti koji ubija klasične majstorske aplikacije.

## A. Zanatsko-građevinski segment (visoka vrednost posla)

- Krupni radovi: krečenje, gipsarski i keramičarski radovi, renoviranje kupatila, postavljanje podova, termoizolacija i fasade.

- Hitne i sitne intervencije: vodoinstalaterske i električarske usluge, popravke bele tehnike, bravarske usluge.

## B. Segment održavanja i čistoće (visoka frekvencija transakcija)

- Redovno i generalno čišćenje stanova i kancelarija, pranje prozora, peglanje.

- Dubinsko pranje nameštaja i tepiha, auto-detailing na kućnu adresu.

U Fazi 1 se ne otvaraju sve kategorije odjednom — kreće se sa tri do četiri najtraženije koje se identifikuju u Fazi 0.

# 5. Konkurencija i naša pozicija

Najveća greška bila bi tvrditi da konkurencije nema. Ona postoji, samo nije u obliku direktne platforme.

| Sa kim se zapravo takmičimo | Njihova prednost | Naša prednost |
| --- | --- | --- |
| Usmena preporuka („imam ja majstora”) | Potpuno poverenje, nula troška | Dostupnost odmah, kada preporuka ne postoji ili je zauzeta |
| Facebook grupe za Niš | Postojeća zajednica, besplatno | Struktura, ocene, istorija posla — grupa nema pamćenje |
| Opšti oglasnici | Ogroman saobraćaj i prepoznatljivost | Specijalizacija: kategorije, filteri i profili pravljeni za usluge |
| Postojeće domaće majstorske aplikacije | Prednost prvog na tržištu | Dve vertikale umesto jedne; lokalna posvećenost jednom gradu |

Obavezan korak pre Faze 1: napraviti pregled aktivnih domaćih i regionalnih platformi ovog tipa — kojim kategorijama pokrivaju, kako naplaćuju i koliko su prisutne u Nišu. Taj pregled ide u prilog ovog dokumenta i partner će ga tražiti.

# 6. Fazni akcioni plan

Redosled je namerno konzervativan: svaka faza se pokreće tek kada prethodna dostigne svoj KPI. Time se izbegava trošenje budžeta na akviziciju korisnika za platformu koja još nema šta da im ponudi.

## Faza 0 — Validacija (mesec 1–2)

Cilj: dokazati da majstori i klijenti uopšte žele ovakvu uslugu, pre nego što se napiše ijedna linija koda.

- Ručni „proof of concept”: Google forma, WhatsApp broj i Instagram stranica „Klik usluga Niš”.

- Ručno spajanje 10–15 izvođača i 20–30 klijenata kroz lične kontakte i Facebook grupe za Niš.

- Beleženje svakog razgovora: koje kategorije se najviše traže, koliko izvođač naplaćuje, koliko brzo odgovara.

- Budžet: do 100 EUR (probni oglasi i domen).

KPI: minimum 10 ručno posredovanih i realizovanih poslova

## Faza 1 — Izgradnja MVP-a (mesec 2–4)

Cilj: funkcionalna platforma sa minimalnim skupom funkcija, i dalje potpuno besplatna za obe strane.

- Samo osnovno: profil izvođača, objava zahteva klijenta, razmena kontakta i ocenjivanje — bez sistema plaćanja i kredita.

- Fokus na 3–4 najtraženije kategorije identifikovane u Fazi 0, ne na svih 10+ iz kataloga.

- Paralelno: registracija pravnog lica i potpisivanje osnivačkog ugovora (vidi odeljak 10).

- Budžet: oko 300 EUR (domen, hosting, alati) — razvoj se radi interno.

KPI: platforma u produkciji i prvih 20 realnih objava zahteva bez ručne intervencije

## Faza 2 — Lansiranje i akvizicija baze (mesec 4–8)

Cilj: kritična masa korisnika na obe strane tržišta. Ovo je najteža faza i faza u kojoj većina ovakvih projekata propada.

- Strana ponude (izvođači): lična akvizicija — pozivi, zanatske grupe, građevinske pijace, veletrgovine materijalom. Potrebno je manje profila, ali kvalitetnih.

- Strana tražnje (klijenti): lokalno targetirani Facebook i Instagram oglasi za Niš, uz sadržaj sa realnim primerima obavljenih poslova.

- Pravilo redosleda: prvo ponuda, pa tražnja. Klijent koji objavi zahtev i ne dobije nijednu ponudu ne vraća se drugi put.

- Budžet: 150–300 EUR mesečno za marketing, ukupno oko 1.200 EUR za fazu.

KPI: 50–100 aktivnih izvođača, 500+ registrovanih klijenata, 100+ realizovanih poslova mesečno

## Faza 3 — Monetizacija (mesec 8–10, tek po ostvarenju KPI Faze 2)

Cilj: uvođenje naplate, postepeno i testirano.

- Uvođenje lead-modela i TOP promocija; testirati nižu početnu cenu od 300 RSD po lead-u dok se ne potvrdi konverzija.

- B2B pretplata za agencije za čišćenje uvodi se prva — najstabilniji je izvor prihoda.

- Affiliate partnerstva sa dobavljačima materijala uvode se poslednja — zahtevaju već postojeći saobraćaj da bi imala smisla.

KPI: prvih 10 plaćenih B2B pretplata agencija i pozitivan mesečni prihod od leadova

## Faza 4 — Skaliranje na Beograd i regiju (mesec 12+)

Cilj: širenje modela tek kada je Niš profitabilan i ponovljiv, bez svakodnevne ručne intervencije osnivača.

- Priprema „priručnika za novi grad”: šta je tačno radilo u Nišu i kojim redosledom.

- Razmatranje licencnog/franšiznog modela umesto sopstvenog tima po gradu.

KPI: pozitivan neto prihod u Nišu tri uzastopna meseca pre pokretanja novog tržišta

# 7. Model monetizacije i finansiranja

Za razliku od ranijih verzija plana, gde se naplata uvodi od prvog dana, model prati logiku po kojoj je rasla platforma KupujemProdajem: dugo je funkcionisala kao besplatan oglasnik dok nije stekla kritičnu masu korisnika, a plaćene funkcije uvedene su kasnije kao dodatna opcija za one koji već imaju koristi od platforme — ne kao uslov za ulazak.

## Izvori finansiranja po fazama

- Faze 0–2: samofinansiranje. Trošak razvoja je minimalan jer se kodira interno, a marketing budžet (oko 150–300 EUR mesečno) pokrivaju osnivači iz sopstvenih sredstava.

- Faza 3: prvi prihodi, naročito B2B pretplate agencija, počinju da pokrivaju operativne troškove.

- Faza 4: spoljno finansiranje (investitor ili kredit) razmatra se tek kada postoji dokazan broj korisnika i prihoda. Pregovaračka pozicija je tada neuporedivo bolja nego na startu.

## Projekcija prihoda na punom kapacitetu (Faza 3+, Niš)

| Kanal prihoda | Pretpostavka obima | Godišnje (RSD) | Godišnje (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zanatski B2B leadovi | 2.500 projekata × 2 izvođača × 300 RSD | 1.500.000 | ~12.800 |
| Zanatske TOP promocije | 30 premijum profila × 2.500 RSD × 12 meseci | 900.000 | ~7.700 |
| Leadovi za čišćenje i pranje | 2.000 instant poslova × 150 RSD | 300.000 | ~2.550 |
| B2B pretplata (agencije) | 10 servisa × 3.500 RSD × 12 meseci | 420.000 | ~3.600 |
| Affiliate partnerstva | Procenat od prodaje materijala | 360.000 | ~3.050 |
| UKUPAN BRUTO PRIHOD | Integrisani ekosistem — Niš | 3.480.000 | ~29.700 |

Ovo nije prognoza za prvu godinu, već ciljno stanje kada platforma radi na punom kapacitetu u Nišu. Vreme potrebno da se do njega stigne je 18–24 meseca od početka.

### Provera brojki u odnosu na veličinu tržišta

Projekcija je građena odozdo, iz pretpostavki o obimu po kanalu, pa je vredi uporediti sa stvarnim brojem domaćinstava iz odeljka 2:

- 2.500 zanatskih projekata godišnje odgovara otprilike 3,4% od ~74.000 domaćinstava užeg gradskog područja.

- 2.000 poslova čišćenja godišnje je manje od 3% domaćinstava ako je reč o jednokratnim poslovima, ili oko 170 domaćinstava ako se radi o mesečnoj pretplati.

- Cilj Faze 2 od 500 registrovanih klijenata je ispod 1% domaćinstava — dostižno, ali samo uz aktivnu akviziciju, ne samo od sebe.

Zaključak: udeli nisu nerealni po redu veličine, ali počivaju na pretpostavci koliko često domaćinstvo uopšte angažuje majstora ili spremačicu. Taj podatak nemamo i on je jedna od stvari koje se mere u Fazi 0 — dok se ne izmeri, sve brojke u ovoj tabeli treba tretirati kao ciljeve, ne kao prognozu.

## Operativni troškovi (OPEX)

- Serveri, API ključevi i infrastruktura: oko 600 EUR godišnje.

- Lokalni marketing (Niš): oko 2.400 EUR godišnje (oko 200 EUR mesečno za akviziciju obe strane tržišta).

- Administracija i knjigovodstvo: oko 500 EUR godišnje.

Ukupno: oko 3.500 EUR godišnje — svedeno na minimum zahvaljujući automatizaciji (AI korisnička podrška, automatsko alociranje kredita i fakturisanje). U ovaj iznos nije uračunata naknada za rad osnivača; taj deo je obrađen u odeljku 10.

## Tri scenarija umesto jedne brojke

Puni kapacitet je cilj, ne pretpostavka. Realnije je pokazati raspon:

| Scenario | Ostvareni obim | Bruto prihod (EUR) | Neto dobit (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzervativan | 50% projektovanog obima | ~14.850 | ~11.350 |
| Umeren | 75% projektovanog obima | ~22.275 | ~18.775 |
| Ciljni | 100% projektovanog obima | ~29.700 | ~26.200 |

Čak i konzervativni scenario ostaje profitabilan, jer su fiksni troškovi izuzetno niski. To je najjača strana ovog modela: rizik nije bankrot, rizik je sporiji rast od očekivanog.

# 8. Plan rasta prihoda (Godina 2–3)

Prihod iz odeljka 7 je realan prvi cilj, ali nije plafon. Udvostručavanje broja korisnika u Nišu je jedan način da se prihod uveća, ali je spor i skup put — svaki novi korisnik košta isto koliko i prethodni, a broj domaćinstava u gradu je ograničen. Stavke ispod ne zavise od toga koliko korisnika ima platforma — one menjaju koliko se zarađuje po transakciji ili uvode potpuno nove, stabilnije tokove prihoda.

## A. Veći prihod po transakciji

- Success fee za krupne poslove: za projekte iznad određenog praga (renoviranje kupatila, fasade), umesto fiksnih 300 RSD po lead-u, uzeti mali procenat od vrednosti posla — ista akvizicija, znatno veći prihod po poslu.

- Garancija posla kao dodatna usluga: klijent plaća malu premiju za posredničku garanciju kvaliteta i roka — dodatni prihod i istovremeno diferencijator poverenja.

## B. Novi tokovi prihoda

- Finansiranje radova na rate: partnerstvo sa bankom ili mikrofinansijskom institucijom — provizija po svakom odobrenom kreditu za skupe radove.

- Fiksni oglasni prostor za dobavljače materijala: stabilan mesečni prihod nezavisan od konverzije, uz postojeći affiliate procenat.

## C. B2B ugovori umesto pojedinačnih transakcija

- Stambene zajednice (kućni saveti): godišnji ugovor za redovno održavanje zgrade — stabilniji i veći prihod po klijentu, mala prodajna baza sa velikim tiketom.

- Korporativni facility management: kancelarije i poslovni prostori kao mesečni paket redovnog čišćenja i hitnih intervencija.

## D. Geografsko širenje bez proporcionalnog rasta troškova

Umesto sopstvenog tima za svaki novi grad, model licenciranja ili franšize — partneri u drugim gradovima plaćaju za pristup platformi i brendu, dok Klik usluga zadržava procenat prihoda. Ovo nije uključeno u procenu ispod jer zavisi od pregovora sa budućim partnerima.

## Procena dodatnog potencijala (konzervativne pretpostavke, Godina 2–3)

| Nova stavka prihoda | Pretpostavka obima | Godišnje (RSD) | Godišnje (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Success fee — krupni projekti | 150 projekata × 150.000 RSD × 4% provizije | 900.000 | ~7.700 |
| B2B ugovori — stambene zgrade | 20 zgrada × 8.000 RSD mesečno × 12 meseci | 1.920.000 | ~16.300 |
| Facility management — kancelarije | 15 prostora × 10.000 RSD mesečno × 12 meseci | 1.800.000 | ~15.300 |
| Provizija od finansiranja radova | 50 odobrenih rata × 150.000 RSD × 2% | 150.000 | ~1.300 |
| Fiksni oglasni prostor dobavljača | 10 dobavljača × 3.000 RSD mesečno × 12 meseci | 360.000 | ~3.050 |
| DODATNI POTENCIJAL | Godina 2–3, po dostizanju Faze 4 | 5.130.000 | ~43.650 |

Uz dodatne operativne troškove za upravljanje partnerstvima i ugovorima (oko 1.000–1.500 EUR godišnje), ovaj sloj otprilike udvostručuje neto dobit u odnosu na osnovni plan — sa oko 26.200 EUR na okvirno 65.000–70.000 EUR godišnje. Ovo je ilustrativna procena koja se gradi postepeno kroz Godinu 2 i 3, a ne odjednom, i ne uključuje franšizne prihode.

# 9. Rizici i odgovori

| Rizik | Koliko je verovatan | Naš odgovor |
| --- | --- | --- |
| Cold start: klijent objavi zahtev i ne dobije nijednu ponudu | Visok | Ponuda se gradi pre tražnje. U Fazi 2 osnivači ručno zovu izvođače na svaki zahtev koji ostane bez odgovora, dok baza ne postane samoodrživa. |
| Zaobilaženje platforme (posao se dogovori i nastavi mimo nje) | Visok | Neizbežno kod prvog posla i ne treba se boriti protiv toga. Naplata se veže za pristup novom klijentu, ne za transakciju. Vrednost platforme je stalan dotok novih klijenata. |
| Izvođači ne žele da plaćaju leadove | Srednji | Naplata se uvodi tek kada izvođač već dobija poslove besplatno i vidi vrednost. Početna cena se testira naniže. B2B pretplata agencija je stabilniji prvi izvor. |
| Loš kvalitet usluge kvari reputaciju platforme | Srednji | Provera pri registraciji, obavezno ocenjivanje, uklanjanje izvođača ispod praga ocene. Bolje 50 proverenih nego 300 nasumičnih profila. |
| Veći igrač ulazi na tržište Niša | Nizak u prve dve godine | Prednost lokalne posvećenosti i ličnog odnosa sa izvođačima. Baza proverenih izvođača je ono što se ne kopira preko noći. |
| Osnivači nemaju dovoljno vremena uz redovan posao | Visok | Najozbiljniji rizik. Rešava se jasnom podelom uloga i realnim rokovima; faze su namerno raspoređene tako da traju 2 meseca, a ne 2 nedelje. |

# 10. Uloge, ulaganje i šta tražimo od partnera

## Iskren prikaz zarade

Ovo je deo koji treba postaviti otvoreno, jer je prvo pitanje koje svaki ozbiljan partner postavi.

- Neto dobit od oko 26.200 EUR godišnje je dobit platforme, a ne plata po osnivaču.

- U prvih 12–18 meseci projekat ne isplaćuje naknadu ni jednom osnivaču. Svi rade uz postojeći posao, a prihodi se reinvestiraju u marketing i razvoj.

- Tek nakon što se dostigne stabilna Faza 3 razmatra se prelazak jednog osnivača na puno radno vreme, i to iz ostvarenog prihoda, ne iz projekcije.

- Osnovni plan iz odeljka 7 nije dovoljan za dvoje ljudi sa punim angažovanjem. Sloj rasta iz odeljka 8 jeste — i zato je on deo plana, a ne dodatak.

Postavljanjem ovoga otvoreno štitimo se od najgoreg scenarija: partnera koji uđe sa pogrešnim očekivanjem i izađe posle šest meseci.

## Šta se očekuje od partnera

Popuniti pre slanja konkretnoj osobi — u zavisnosti od toga da li je reč o operativnom partneru, ulagaču ili partneru za nabavku:

- Uloga: [koja oblast — razvoj, prodaja i akvizicija izvođača, marketing, operativa]

- Vremenski angažman: [broj sati nedeljno u Fazama 0–2]

- Novčano ulaganje: [iznos ili „bez novčanog uloga”]

- Šta partner dobija: [procenat vlasništva, način sticanja tokom vremena, prava odlučivanja]

## Pravni okvir — pre početka, ne posle

- Registracija pravnog lica (DOO ili preduzetnik) sa jasno definisanim vlasničkim udelima.

- Pisani osnivački ugovor: podela udela, šta se dešava ako neko odustane, kome ostaje kod i baza korisnika, kako se donose odluke pri neslaganju.

- Usklađenost sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti — platforma obrađuje podatke i korisnika i izvođača.

- Provera dostupnosti domena i naziva i zaštita žiga pre ulaganja u brend.

Ovo deluje kao formalnost, ali je najčešći uzrok raspada partnerstava u ranoj fazi. Rešava se za dve nedelje na početku, a nerešeno košta ceo projekat.

# 11. Zaključak

Klik usluga ima realan prvi cilj od oko 26.200 EUR neto godišnje na test tržištu Niša, do kojeg se stiže kroz proveren fazni put: validacija bez koda, besplatan MVP, izgradnja baze na obe strane, pa tek onda monetizacija i skaliranje.

Odeljak 8 pokazuje da to nije plafon — kroz veći prihod po transakciji, nove tokove prihoda i B2B ugovore, ista platforma u istom gradu ima realan put do 65.000–70.000 EUR neto godišnje u Godini 2–3, bez čekanja na osvajanje novih tržišta.

Ulazna barijera je niska u novcu (3.000–4.000 EUR za prvih 12 meseci) i visoka u vremenu. Zato je izbor partnera važniji od izbora tehnologije.

## Sledeći koraci

- Dogovor o ulogama i udelima, pisano.

- Pokretanje Faze 0 — Instagram stranica i prvih 10 ručno posredovanih poslova.

- Pregled konkurencije na domaćem tržištu kao prilog ovom dokumentu.

- Registracija pravnog lica i zaštita naziva.